## Slide 1: Стратегия определения задачи проекта
Стратегия управления проектами
Презентация – 06ХБА

## Slide 2
УСПЕХ или ПРОВАЛ
каждого проекта зависит от того, насколько он отвечает поставленным
ЦЕЛЯМ и ЗАДАЧАМ.

## Slide 3: Что такое проектное задание
Проектное задание — это документально оформленное соглашение между заказчиками и исполнителями проекта, в котором оговариваются:
цели и задачи
условия и сроки
выполнения работ по проекту.

## Slide 4: . . .
Проектное задание разрабатывается до начала фактических работ по проекту.
В организации может использоваться ряд документов, содержащих положения, аналогичные тем, что имеются в проектном задании.
Пользуясь ими при подготовке плана проекта, следует отличать их от проектного задания.

## Slide 5: Не надо путать!
Существуют документы, похожие на проектное задание, но не являющиеся таковыми:
Доклад о рыночном спросе.
Содержит официальный запрос на возможность разработки или модификации определенного продукта. Обычно он подготавливается отделом сбыта и маркетинга и может инициировать разработку проекта.
Доклад о коммерческой целесообразности.
Обоснование коммерческой целесообразности произ-водства изделия, разработки системы, предложения услуг.

## Slide 6: . . .
Заказ на проектирование.
Официальный заказ на выполнение проекта определенным подразделением внутри организации. Он обуславливает потребность и еще не является согласованным договором о выполнении проекта.
Приказ о назначении.
Письменное распоряжение высшего руководства, определяющее личность руководителя проекта и его полномочия.
Описание проекта.
Краткое изложение информации о проекте, еще называемое аннотацией или резюме проекта.

## Slide 7: . . .
Наряд-заказ.
Описание работ, которые следует выполнить одному работнику или группе. Документ нацеливает на решение определенных задач проекта, а не на его общие цели.
Договор.
Юридическое соглашение с подрядчиком на проведение определенных работ. Термин "проектное задание" может фигурировать в данном документе.

## Slide 8: Содержание проектного задания
Проектное задание включает следующую информацию:
Назначение. Основание для разработки проекта, объем предполагаемых работ и общие подходы к реализации.
Цель. Определяет результаты, которые следует получить.
Ограничения. Технические, временные, финансовые и другие условия, ограничивающие возможность выполнения проекта.
Допущения. Принятые условно как факты предположения, которые учитывались при обдумывании, планировании и выполнении проекта.

## Slide 9: Задание заказчика
Проектное задание — это соглашение, скрепленное взаимными обязательствами.
Вы и ваша команда берете обязательство получить определенный результат, а заказчик проекта обязуется считать проект полностью выполненным, если этот результат получен.
Вы оговариваете с заказчиком все условия выполнения проекта, и если заказчик с ними согласен, он обеспечивает необходимую поддержку.

## Slide 10: . . .
В процессе реализации проекта условия могут измениться.
Если изменения могут отразиться на проекте, необходимо все предполагаемые изменения согласовать с заказчиком.
Заказчик либо примет все ваши предложения, и работа будет продолжена, либо откажется от выполнения проекта.

## Slide 11: Взгляд на картинку в целом
Понимание ситуации и анализ процессов, обусловивших разработку проекта, поможет вам убедиться, что проект действительно отвечает поставленным целям.
Известно, что за проект в целом несёт ответственность управляющий проектом, и он/она в свою очередь должен/на полностью понимать ситуацию и процесс разработки проекта.
Другими словами он/она должен/на видеть картинку в целом.

## Slide 12: . . .
Таким образом, раздел "Назначение проекта" должен включать следующие положения:
Основание
— почему санкционирована разработка проекта.
Объем работ
— работы, которые необходимо выполнить.
Стратегия
— каким образом будут реализованы основные работы проекта.

## Slide 13: Основания для выполнения проекта
На первый взгляд, причины, по которым вас назначают руководителем проекта, очевидны — так решил ваш шеф или большинство.
На самом деле вопрос заключается не в том, почему выбрали вас, а в том, почему решили выполнить именно этот проект.
Вот что нужно выяснить в первую очередь.
Постарайтесь ясно и кратко изложить основания для выполнения проекта!!!

## Slide 14: Кто инициатор проекта?

## Slide 15: Поиск инициатора проекта
Вначале определите, кто является автором идеи, которая привела к созданию проекта. Результаты проекта должны, как минимум, соответствовать ожиданиям этого лица.
Вам повезло, если автор — тот, кто назначил вас руководителем проекта. Но часто задача "спускается по служебной лестнице", и вам непросто определить, кто ее поставил.
Еще хуже, когда первоначальный замысел, пройдя "по цепочке", умышленно или непреднамеренно искажается.

## Slide 16: Поиск автора идеи
Поинтересуйтесь у того, кто поручил вам проект, не он ли его инициатор.
Если не он, то спросите:
от кого он получил это задание;
есть ли еще люди, передающие "по цепочке" этот проект;
кто автор идеи проекта.

## Slide 17: . . .
Ведите расспросы "по цепочке", пока не доберетесь до автора.
Изучите документы, которые помогут определить автора идеи:
протоколы заседаний подразделений и отделов вашей организации по вопросам планирования и финансов;
корреспонденцию, в том числе электронную, относящуюся к данному проекту;
отчеты о планировании и реализуемости проекта.

## Slide 18: . . .
Об авторе можно спросить и у тех, кто заинтересован в результатах проекта или будет поддерживать его по долгу службы.
Подробно запишите сведения об инициаторе проекта.
Обращайте внимание на две категории людей, имеющих непосредственное отношение к проекту. Необходимо различать распорядителей и соисполнителей проекта:
Распорядители — это лица, чья оценка результатов проекта имеет решающее значение.
Соисполнители — это люди, помогающие вам выполнить проект.

## Slide 19: . . .
Другими словами:
распорядители указывают, что вы должны сделать.
соисполнители советуют, как можно это сделать.
Например:
Главный бухгалтер компании, которому нужна модернизация информационной финансовой системы — это распорядитель проекта.
А руководитель вычислительного центра, который должен выделить для этого специалистов и технику, — соисполнитель.

## Slide 20: Выявление заинтересованных лиц
Следует сразу определить круг людей, которые хотя и не являются инициаторами проекта, но в той или иной степени заинтересованы в результатах.
Они могут:
знать о существовании проекта и своих интересах, связанных с его реализацией;
знать о проекте, но не иметь представления о своих интересах в его выполнении;
не знать ни о том, ни о другом.

## Slide 21: Выявление заинтересованных лиц
Для этого следует:
пересмотреть все документы, имеющие отношение к проекту;
проконсультироваться с людьми, которые, по вашим оценкам, будут распорядителями или соисполнителями проекта;
посоветоваться с другими сотрудниками.

## Slide 22: Выявление заинтересованных лиц
Пока вы выясняете, кого может заинтересовать ваш проект, не забывайте и о противоположной категории людей
— его решительных противниках!
Попытайтесь выяснить, почему они противостоят проекту и как можно их переубедить.
Проверьте, возможно, они не видят своих интересов в вашем проекте, и если это так — объясните им.
Если "оппозиция" проекту все же существует, включите ее в план управления рисками проекта.

## Slide 23: Кто главный сторонник проекта?
Главный сторонник проекта — это влиятельное лицо вашей организации, которое оказывает всемерную поддержку проекту, отстаивает его на совещаниях, планерках и прочих собраниях.
Часто лучший сторонник тот, чье имя заставляет людей поверить в важность вашего проекта и активно содействовать его выполнению.

## Slide 24: . . .
Выясните, есть ли у вашего проекта главный сторонник.
Если нет, не пожалейте усилий, чтобы найти и заинтересовать людей авторитетных и достаточно влиятельных, способных побудить других добросовестно выполнять свои обязанности.
Обсудите взаимные интересы и помощь, на которую вы можете рассчитывать.

## Slide 25: Кто пользователь результатами проекта?
Созданный в результате выполнения проекта продукт или услуга обычно не предназначены тем, кто отдал распоряжение на реализацию этого проекта.
Для того чтобы определить потребителей конечного продукта (или услуг) вашего проекта, постарайтесь:
четко определить, какой конечный продукт или услугу следует получить в результате выполнения проекта;
выяснить, кто и как будет им пользоваться.

## Slide 26: Основа реализации проекта
На первый взгляд, причины, по которым вас назначают руководителем проекта, очевидны — так решил ваш начальник или большинство.
На самом деле вопрос не в том, почему выбрали вас, а в том, почему решили осуществить именно этот проект.
Вот что нужно узнать в первую очередь!!!
Постарайтесь четко и лаконично сформулировать ЦЕЛЬ проекта.

## Slide 27: Какова цель проекта?
Цель конкретного проекта не всегда очевидна! Предположим, ваша организация решила финансировать кампанию по сдаче крови.
Цель этого мероприятия может быть двоякой:
Возможно, оно проводится, чтобы восполнить нехватку препаратов крови для переливания в местном госпитале.
А может быть, для того, чтобы улучшить имидж организации в глазах местного общества.

## Slide 28: Понимание цели проекта
Правильно поняв главные цели проекта, вы сможете:
направить деятельность участников проекта на достижение именно главных целей;
следить, чтобы в ходе работ достигались главные цели проекта;
обнаружив, что данный проект не соответствует главным целям, внести предложение об изменениях или отмене.

## Slide 29: Работа над проектом
Хорошо, если, поручая вам проект, начальство доходчиво объяснит его цели.
Однако чаще всего говорят, что именно вы должны выполнить, а не для чего это нужно.
Возможно, некоторые вопросы придется выяснять самостоятельно.

## Slide 30: Заключение
Как определить цель и задачи проекта?
Цель проекта - это постановка вопроса, на который надо получить ответ.
Она должна быть конкретной и доступной. Работа должна быть нужной. Ее результаты должны быть интересны не только Вам, но и еще какому-то кругу людей.
Чего предстоит сделать что бы достичь цели проекта?
Это и есть задачи проекта.
Задачи проекта – это шаги, которые необходимо сделать, чтобы достичь поставленной цели.
Сформулируйте цели и поставьте задачи ваших проектных работ.

## Slide 31: Использованная литература
Harvard Business Review Project Management Handbook - Antonio Nieto-Rodriguez - Harvard Business Review Press, 2021
Implementing Positive Organizational Change: A Strategic Project Management Approach - Gina Abudi - J. Ross Publishing, 2017
ISE Strategic Management - Frank Rothaermel - McGraw-Hill Interamericana de España S.L.; 2020
PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management – Project Management Institute, 2021
Project Management: A Strategic Managerial Approach - Jack R. Meredith - Wiley; 10th edition, 2017
Strategic Management - Frank Rothaermel - McGraw Hill; 2016
Strategic Management - Fred David - Pearson; 17th edition, 2019
Strategic Management - А. Петров - Piter, 2018
Strategic Management: Theory & Cases - Charles W. L. Hill - Cengage Learning; 2019
Strategic Project Management Made Simple: Solution Tools for Leaders and Teams - Terry Schmidt - Wiley; Second edition, 2021
Стратегический менеджмент – Александрова А.В. - Инакф-М, 2018
Стратегический менеджмент – Ансофф И. - Классическое издание - пер. с англ. О. Литун; - СПб.: Питер, 2009
Стратегический менеджмент – Лапыгин Ю.Н. – Инфра-M, 2017

## Slide 32
Спасибо!
Telegram: @BakhromKholbaev
bakhrom2001@gmail.com
bkholbaev@missouristate.edu
Вопросы?