Course Name: FUNDAMENTALS OF PROJECT MANAGEMENT

Курс номи: ЛОЙИҲА БОШҚАРУВИ АСОСЛАРИ

60 соат: 30 соат маъруза, 30 соат амалий машғулот

(60 hours: 30 hours of lectures, 30 hours of practical training)

МАВЗУЛАР (TOPICS):

1.	 The essence, history and theoretical aspects of project management (Лойиҳани бошқаришнинг моҳияти, тарихи ва назарий жиҳатлари)

2.	 Development trends of project management in the world and our country (Жаҳон ва мамлакатимизда лойиҳа бошқарувининг ривожланиш тенденциялари)

3.	 Project management methodology (Лойиҳани бошқариш методологияси)

4.	 Strategy in project management (Лойиҳа бошқарувидаги стратегия)

5.	 Project finance (Лойиҳани молиялаштириш)

6.	 Project team management (Лойиҳа жамоасини бошқариш)

7.	 Project risk management (Лойиҳа рискларини бошқариш)

- Management of public-private partnership projects, investment projects (Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари, инвестисия лойиҳаларини бошқариш)

- Management system of investment projects in joint-stock companies (Акциядорлик жамиятларида инвестисия лойиҳаларини бошқариш тизими)

- Project portfolio management (Лойиҳа портфелини бошқариш)

- Project management using digital programs and models (Рақамли дастурлар ва моделлар ёрдамида лойиҳани бошқариш)

- Project contract management (Лойиҳа шартномасини бошқариш)

- Fundamentals of project management (Лойиҳа бошқаруви асослари)

- Supply chain management (Таъминот занжирини бошқариш)

STRATEGY IN PROJECT MANAGEMENT

ЛОЙИҲАНИ БОШҚАРИШДА СТРАТЕГИЯ

Topic (Мавзу) # 4

Week (Хафта) # 4

Мавзу бўйича режа саволлари

- Стратегик менежмент тушунчаси

- Лойиҳаларда миссия ва келажакка назар

- Стратегик мақсад ва вазифалар

- Лойиҳаларда стратегик фикрлаш

- Лойиҳа стратегиясини ишлаб чиқиш

- Лойиҳани бошқариш стратегияси жиҳатлари

- Лойиҳаларда тўғри стратегияни танлаш

- Лойиҳаларда стратегик ёндашувлар

- Лойиҳаларни бошқаришда стратегия

- Лойиҳалар ва бизнес стратегия

Стратегик менежмент тушунчаси

Стратегия - бу асосий мақсадга эришиш учун муаммолар ва ресурсларнинг устувор йўналишларини белгилайдиган асосий ҳаракатлар дастури. У асосий мақсадларни ва уларга эришишнинг асосий усулларини шундай шакллантирадики, компания ягона ҳаракат йўналишини танлайди.

Стратегия - бу корхона мақсадларига эришишни таъминлайдиган тарзда ишлаб чиқилган ягона, яхлит ва тушунарли режа.

Стратегия - бу келажакдаги ҳаракатлар ёки қарорлар оқимидаги модел (хулқ-атвор намунаси).

Стратегия - бу ташкилотга ўз миссиясини энг яхши тарзда бажариш ва барқарор рақобатдош устунликларга эришиш имконини берадиган барча ресурсларнинг ўзаро таъсири модели.

Юзага келиш тарихи. “Стратегия” атамасининг ўзи ҳарбий жараёнлардан келиб чиқган. Бу юнон тилидан келади “stratos” - армия ва “agō” сўзлари - мен раҳбарлик қиламан. Инсоният дуч келган биринчи лойиҳалардан бири бу ҳарбий ҳаракатлар эди. Стратегик вазифалар биринчи навбатда ҳарбий лойиҳаларда ҳал этилган ва стратегик бошқарув улардан келиб чиққан.

Стратегик режалаштириш ва бошқариш назарияси америкалик бизнес тадқиқотчилари ва консалтинг фирмалари томонидан ишлаб чиқилган.

Стратегия - бу асосий мақсадга эришиш учун муаммолар ва ресурсларнинг устувор йўналишларини аниқлайдиган умумий ҳаракатлар дастури.

У асосий мақсадларни ва уларга эришишнинг асосий усулларини шундай шакллантирадики, компания ягона ҳаракат йўналишини олади.

Стратегик менежмент бу стратегик қарорларни қабул қилиш ва амалга ошириш жараёни бўлиб, унинг марказий бўғини корхонанинг ўз ресурс салоҳиятини у фаолият кўрсатаётган ташқи муҳит имкониятлари ва таҳдидлари билан таққослашга асосланган стратегик танловдир.

Стратегик менежмент компания томонидан аниқ тушунчага асосланади:

- унинг миссияси;

- унинг келажакда қаерда бўлишни хоҳлаётгани ҳақидаги тасаввури;

- ва унинг ҳаракатларини бошқарадиган қадриятлар.

Рақобат кучайиб бораётган дунёда ҳар бир компания ўз самарадорлигини биринчи ўринга қўйишга ва рақобатбардошлигини оширишга ҳаракат қилмоқда. стратегик менежмент муаммоси қуйидагилар билан боғлиқ:

- рақобатбардошликни баҳолашнинг замонавий усулларига эга бўлиш;

- рақобат стратегияларини ишлаб чиқиш механизмлари;

- ривожланиш босқичлари.

Бизнес тарихчилари одатда корпоратив режалаштиришни ривожлантиришнинг тўрт босқичини ажратиб кўрсатишади:

- бюджетлаштириш;

- узоқ муддатли режалаштириш;

- стратегик режалаштириш;

- стратегик бошқарув.

Бюджетлаштириш - бу пул сарфлаш режасини тузиш жараёни. Ушбу харажатлар режаси бюджет деб аталади. Ушбу сарф-харажатлар режасини тузиш сизга керак бўлган ёки қилмоқчи бўлган нарсаларни қилиш учун етарли пулингиз бор-йўқлигини олдиндан аниқлаш имконини беради.

Бюджетлаштириш - бу сизнинг харажатларингизни даромадингиз билан мувозанатлашдир. Агар улар мувозанатлашмаса ва сиз топганингиздан кўпроқ пул сарфласангиз, сизда муаммо бўлади. Кўп одамлар ўзлари топганидан кўра кўпроқ пул сарфлашларини тушунмайдилар ва ҳар йили аста-секин қарзга ботиб кетишади.

Топ корпоратив раҳбарлари мунтазам равишда ўз бизнесларини ривожлантириш режаларини муҳокама қиладилар ва белгилаб берадилар, аммо расмий режалаштириш қуйидагилар билан боғлиқ:

- тегишли кўрсаткичларни ҳисоблаш;

- молиявий ҳисобот шаклларини юритиш ва бошқалар.

Фақат йиллик молиявий сметаларни - ҳар хил мақсадлар учун харажатлар моддаси бўйича бюджетларни тузиш билан чекланди.

Узоқ муддатли режалаштириш эришиш учун кўпроқ вақт талаб қиладиган ва кўпроқ қадамлар талаб қиладиган мақсадларни ўз ичига олади; уларни бажариш учун одатда камида бир ёки икки йил керак бўлади. Улар муаммоларни доимий равишда ҳал қилишга, муваффақиятга эришиш ва давомий давр давомида сақлаб қолишга интилади.

Узоқ муддатли мақсадларнинг бир нечта мисолларини кўриб чиқайлик:

- Карера мақсадлари: “Фойдали бизнес қуриш”, “Эҳтиросингизни мартабага айлантиринг”;

- Академик мақсадлар: “Бакалавриат даражасини олиш”, “Чет элда магистр даражасини олиш”;

- Шахсий ривожланиш мақсадлари: “Чет тилини ўрганиш”, “Барча 7 қитъада саёҳат қилиш”;

- Молиявий мақсадлар: “Пенсия учун тежаш”, “Миллионер бўлиш”.

Қисқа муддатли режалаштириш одатда 12 ой ёки ундан камроқ вақтни олади. Сизнинг кундалик, ҳафталик, ойлик, ҳатто чораклик ва йиллик мақсадларингиз - барчасини “қисқа муддатли мақсадлар” остида топшириш мумкин. Улар катта мақсад(ларингизга) эришишингизга ёрдам берадиган қадамлардир.

Ушбу турдаги режалаштириш сиздан мавжуд вазиятни кўриб чиқишни ва юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни имкон қадар тезроқ ҳал қилишни талаб қилади. Баъзан “иложи борича тезроқ” масаланинг мураккаблигига қараб бир кун, баъзан эса 6 ой давом этади.

Беш тоифага бўлинган қисқа муддатли мақсадларнинг баъзи мисоллари: мартаба, таълим, шахсий ривожланиш, молия ва маркетинг.

- Карера мақсадлари: “Ишга кириш”, “Ўз бизнесингиз учун веб-сайт яратиш”;

- Академик мақсадлар: “Бошқа маркетинг курсини ўтинг”, “АП Статистика имтиҳонидан ўтиш. (AP Statistics exam)”;

- Шахсий ривожланиш мақсадлари: “Ярим тундан олдин ётишни бошланг”, “Бир ой вақтингизни кузатиб боринг”, “Спорт залига қўшилинг.”;

- Молиявий мақсадлар: “Қарзни тўлаш”, “Йил охиригача иш ҳақини ошириш”;

- Маркетинг мақсадлари: “Бренд хабардорлигини ошириш”, “Веб-сайт трафигини ошириш.”

Стратегик режалаштириш - бу компаниянинг умумий узоқ муддатли мақсадлари ёки истаклари нуқтаи назаридан аниқ бизнес стратегияларини яратиш, уларни амалга ошириш ва режани бажариш натижаларини баҳолаш санъати. Бу компаниянинг стратегик мақсадларига эришиш учун турли бўлимларни (масалан, бухгалтерия ҳисоби ва молия, маркетинг ва инсон ресурслари) интеграциялашувига қаратилган тушунчадир. Стратегик режалаштириш атамаси моҳиятан стратегик менежмент билан синонимдир.

Стратегик режалаштириш жараёни компаниянинг юқори даражадаги раҳбариятидан жиддий ўйлаш ва режалаштиришни талаб қилади. Ҳаракатлар режасини тузишдан ва кейин уни қандай стратегик амалга оширишни аниқлашдан олдин, раҳбарлар кўплаб мумкин бўлган вариантларни кўриб чиқишлари мумкин. Охир-оқибат, компания раҳбарияти, умид қиламанки, ижобий натижаларга олиб келиши мумкин бўлган (одатда компаниянинг даромадини яхшилаш сифатида белгиланади) ва муваффақиятга эришиш эҳтимоли юқори бўлган иқтисодий жиҳатдан самарали тарзда амалга оширилиши мумкин бўлган ҳамда ортиқча молиявий хавфдан қочиш билан бирга стратегияга қарор қилади. Стратегик режалаштиришни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш одатда учта муҳим босқичдан иборат бўлади:

1. Стратегияни шакллантириш. Стратегияни шакллантириш жараёнида компания биринчи навбатда ички ва ташқи аудитни ўтказиш орқали ўзининг жорий ҳолатини баҳолайди. Бунинг мақсади ташкилотнинг кучли ва заиф томонларини, шунингдек, имкониятлар ва таҳдидларни аниқлашга ёрдам беришдир (SWОТ таҳлили). Таҳлил натижасида менежерлар қайси режалар ёки бозорларга эътибор қаратишлари ёки ундан воз кечишлари, компания ресурсларини қандай тўғри тақсимлаш ва қўшма корхона ёки қўшилиш орқали фаолиятни кенгайтириш каби ҳаракатларни амалга ошириш кераклиги ҳақида қарор қабул қилишади.

Бизнес стратегиялари ташкилот муваффақиятига узоқ муддатли таъсир кўрсатади.

Одатда, уларни амалга ошириш учун зарур бўлган ресурсларни тақсимлаш ҳуқуқи фақат юқори бошқарув ходимларига берилади.

2. Стратегияни амалга ошириш. Стратегия ишлаб чиқилгандан сўнг, компания стратегияни амалга ошириш билан боғлиқ аниқ мақсадлар ёки мақсадларни белгилаши ва стратегияни амалга ошириш учун ресурсларни тақсимлаши керак. Амалга ошириш босқичининг муваффақияти кўпинча компания бўйлаб танланган стратегияни аниқ этказиш ва унинг барча ходимларини стратегияни амалда қўллаш истагини “сотиб олишга” жалб қилиш бўйича юқори раҳбариятнинг қанчалик яхши ишлаши билан белгиланади.

Самарали стратегияни амалга ошириш стратегияни амалга ошириш учун мустаҳкам тузилма ёки асосни ишлаб чиқиш, тегишли ресурслардан максимал даражада фойдаланиш ва стратегиянинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ маркетинг ҳаракатларини қайта йўналтиришни ўз ичига олади.

3. Стратегияни баҳолаш. Ҳар қандай ақлли ишбилармон одам биладики, бугунги муваффақият эртанги муваффақиятга кафолат бермайди. Шундай қилиб, менежерлар учун танланган стратегияни амалга ошириш босқичидан кейин унинг самарадорлигини баҳолаш муҳимдир.

Стратегияни баҳолаш учта муҳим фаолиятни ўз ичига олади: стратегияни амалга оширишга таъсир қилувчи ички ва ташқи омилларни кўриб чиқиш, самарадорликни ўлчаш ва стратегияни янада самаралироқ қилиш учун тузатиш чораларини кўриш. Масалан, мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш стратегиясини амалга оширгандан сўнг, компания мижозлар билан муносабатларда керакли яхшиланишларга эришиш учун янги мижозлар билан муносабатларни бошқариш (CRM) дастурий таъминот дастурини қабул қилиш кераклигини аниқлаши мумкин.

Стратегик режалаштиришнинг барча уч босқичи учта иерархик даражада амалга оширилади: юқори бошқарув, ўрта бошқарув ва операцион даражалар. Шундай қилиб, компаниянинг янада функционал ва самарали жамоа сифатида ишлашига ёрдам бериш учун барча даражадаги ходимлар ва менежерлар ўртасида алоқа ва ўзаро муносабатларни ривожлантириш зарур.

Стратегик менежмент ундан фойдаланадиган компанияларга кўплаб афзалликларни беради, жумладан:

Рақобат устунлиги: Стратегик менежмент корхоналарга рақобатчилардан устунлик беради, чунки унинг фаол табиати сизнинг компаниянгиз доимо ўзгарувчан бозордан хабардор бўлишини англатади;

Мақсадларга эришиш: Стратегик менежмент қадамларни шакллантириш ва амалга ошириш учун аниқ ва динамик жараёндан фойдаланган ҳолда мақсадларга эришишга ёрдам беради;

Барқарор ўсиш: стратегик бошқарув ташкилотнинг янада самарали ишлашига олиб келиши кўрсатилган, бу эса бошқариладиган ўсишга олиб келади;

Бирлашган ташкилот: стратегик бошқарув компания бўйлаб мулоқот ва мақсадларни амалга оширишни талаб қилади. Мақсад сари ҳамжиҳатликда ишлаётган ташкилот ушбу мақсадга эришиш эҳтимоли кўпроқ;

Бошқарув хабардорлигини ошириш: Стратегик менежмент компаниянинг келажагига қарашни англатади. Агар менежерлар буни изчил амалга оширсалар, улар саноат тенденциялари ва муаммоларидан кўпроқ хабардор бўладилар. Стратегик режалаштириш ва фикрлашни амалга ошириш орқали улар келажакдаги қийинчиликларга қарши туришга яхшироқ тайёрланишади.

Стратегик бошқарув учун асослар.

Рақобат устунлиги. Ташкилот рақобатчиларга нисбатан устунлик сифатида ишлаб чиқаришнинг паст таннархига ёки маҳсулотнинг фарқланишига эришиши мумкин. Бренд ва компаниянинг бозордаги жойлашувини кўриб чиқиш, шунингдек, компаниянинг рақобатчиларга нисбатан барча рақобатдош устунликларини аниқлаш керак;

Корпоратив стратегия ва портфел назарияси. Замонавий портфел назарияси активларни маълум бир хавф даражасида кутилган даромад максимал даражага кўтариш учун тақсимлаш учун асос яратади. Портфел назарияси корпорацияларга ресурсларни жойлаштириш бўйича фойда-харажат таҳлилини ўтказишга ва компанияга индивидуал ресурсларни жойлаштиришнинг аҳамиятини кўришга имкон беради;

Асосий компетенсия. Корхоналар нисбатан мукаммал бўлган соҳаларда тажрибани ривожлантиришга интилиши ва бизнес фаолиятининг қолган қисмини йўқ қилиш ёки аутсорсинг қилишлари керак. Буни амалга оширишга қодир бўлган ташкилот бозор ва истеъмолчиларга ноёб ва мисли кўрилмаган маҳсулот, хизмат ёки истиқболни тақдим этиши мумкин;

Тажриба эгри чизиғи. Тажриба эгри чизиғи ишлаб чиқарилган маҳсулот икки баравар кўпайганда, қўшилган қиймат ҳаражатлари доимий фоизга камаяди деган таклифни ифодалайди.

Миссия ва мақсадлар. ташкилотнинг миссияси кенг ва тор маънода кўриб чиқиш мумкин

КЕНГ МАЪНОДА ташкилотнинг миссиясини ҳаёт фалсафасининг ўзига хос тури - бу ташкилот ўз фаолиятини амалга ошириш ниятида бўлган қадриятлар, эътиқодлар ва тамойиллар сифатида тушуниш мумкин.

ТОР МАЪНОДА ташкилотнинг миссияси бу ташкилот нима учун мавжудлигини ва у шунга ўхшаш бошқалардан қандай фарқ қилишини тушунтириб берадиган аниқ шаклланган баёнотдир.

Миссияни ишлаб чиқиш алгоритми.

- ташкилот мавжудлигининг маъносини шакллантириш;

- ҳар бир манфаатдор томонлар гуруҳи учун “хабарлар”ни шакллантириш;

- юқоридагиларни тушуниш ва бир нечта сиғимли жумлаларга бирлаштириш;

- миссия ва қадриятларни нафақат чиройли шакллантириш, балки уни бошқарув жамоасида бажариш ва уни барча ходимлар билан биргаликда муҳокама қилиш муҳимдир.

миссияни ишлаб чиқиш тартиби:

- машҳур компанияларнинг 50 та миссиясини олдиндан кўриш учун жамоангизга юборинг;

- 3-4 соат йиғинг ва саволларга жавоб беринг: Компаниянинг мавжудлигидан мақсад нима? У жамиятнинг қандай эҳтиёжларини қондириш учун яратилган? Биз мижозларимизга, ҳамкорларимизга, ходимларимизга, эгаларимизга нимани айтмоқчимиз? Биз ўхшаш компаниялардан, рақобатчилардан нимаси билан фарқ қиламиз?

Имидж - бу инсон ўз мақомига мувофиқ ўзини қандай тутиши кераклиги ҳақида жамоатчилик фикрида шаклланган ғоялар тўплами.

Имидж - бу ўйланган, стратегик жиҳатдан ишлаб чиқилган, мақсадли шаклланган ва ҳиссий жиҳатдан рангли тасвир бўлиб, унда кўплаб реал ва кутилган хусусиятлар мавжуд. Шахс, ташкилот, миллат, мутахассис, менежер, сиёсатчи, ҳудуд, бренд имиджи мавжуд. Имиджнинг моҳияти ташқи кўриниш, услуб, шаклланган тасвир, реклама ғояси, ижтимоий стереотип, идрок, қўшимча қиймат каби асосий тушунчалар билан тўлдирилади, очилади ва тушунтирилади.

Ташкилот имиджининг турлари. Компаниянинг имиджлари одатда иккита омилга боғлиқ: ташқи ва ички.

- Ташқи омиллар: кўрсатмалар ва корпоратив идентификация, сифатли маҳсулот, реклама креативлари - бизнеснинг ташқи таркибий қисмлари билан ўзаро таъсир ва алоқага таъсир қиладиган барча нарсалар.

- Ички омиллар: компания ичидаги маданият, менежернинг таассуротлари, ходимларнинг имиджи, корпоратив ўзига хослик ва маданиятнинг ҳар қандай жиҳатлари - компания ичида содир бўладиган барча нарсалар.

Компаниянинг имиджини қандай бошқариш керак?

Ташкилот ҳақидаги имиджни қуйидаги усуллар билан бошқаришингиз мумкин:

- Мақсадли аудитория билан энг содиқ алоқаларни ўрнатинг;

- Маҳсулот сифатини таъминлаш;

- Етказиб берувчилар билан содиқ муносабатларни ўрнатинг;

- Ҳамкорлар, шу жумладан мижозлар, етказиб берувчилар, ҳомийлар ва пудратчилар олдидаги мажбуриятларни ҳар доим бажаринг.

Компаниянинг имиджларини бошқариш мақсадли аудитория орасида бренд ёки компаниянинг афзалликларини мунтазам равишда мустаҳкамлашдан иборат. Ҳар бир компания бунинг учун нафақат узоқ муддатли, балки қисқа муддатли ҳам ўз бизнес мақсадларини ишлаб чиқади.

Стратегик мақсадлар - бу корхонанинг узоқ муддатли ривожланишининг асосий йўналишлари тизими бўлиб, унга мувофиқ унинг асосий йўналишлари бўйича инвестиция сиёсати (стратегия) ишлаб чиқилади. Корхонанинг инвестиция фаолиятининг асосий стратегик мақсади унинг бозор қийматини максимал даражада оширишдир.

Лойиҳа иш стратегияси. Лойиҳанинг асосий ишини режалаштириш ва бажаришга ёндашувда ягона стратегияга риоя қилиш керак.

Масалан:

барча жиҳозлар тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчидан эмас, балки етказиб берувчилар орқали сотиб олинади;

ходимларни ўқитиш жалб қилинган тренер раҳбарлигида ўтказилади.

Лойиҳа иш стратегияси. Мақсадларингизга эришиш қобилиятингизни аниқлаш ҳам танланган стратегияга мос келиши керак.

Шундай қилиб, энг бошиданоқ, томошабинларнинг асосий одамларида маълум нотўғри қарашлар бор-йўқлигини, ушбу лойиҳани қандай қабул қилиш ва қандай қилиб олмаслик кераклигини билиб олишингиз керак.

Стратегияни танлашда: Бундай муаммоларни ҳал қилишда ташкилотингизнинг ёндашувини кўриб чиқинг.

Лойиҳаларда стратегик фикрлаш - бу рақобатбардош ўйин қоидаларини қайта ёзиш ва мумкин бўлган келажакни башорат қила оладиган янги стратегияларни кашф этишга қаратилган менежернинг ўзига хос хусусияти.

Стратегияни корпоратив даражада тақдим этишнинг мумкин бўлган асослари:

- Миссия;

- Умумий ўсиш ва фойда мақсадлари;

- Стратегияга эътибор;

- Функционал сиёсатнинг асосий қарорлари;

- Стратегик таҳлил тизимлари.

Корпоратив даражадаги стратегиялар одатда иккита тоифага бўлинади:

1. Паст ўсиш стратегиялари

- Ўзгаришсиз - муваффақиятли, етук бозорлар, ўзгариш учун сабаб йўқ;

- Чекиниш - қаттиқ рақобат ёки стратегик чекиниш туфайли;

- Энг яхши бажарилган ишни қилиш учун кичик, аммо махсус имкониятга эътибор қаратинг.

2. Мажбурий ўсиш стратегиялари:

- Қўшилиш ва қўшиб олиш - рақобатдош компанияни эгаллаш;

- Вертикал интеграция - қиймат занжирини юқорига силжитиш;

- Географик кенгайиш - маҳаллийдан глобалгача;

- Диверсификация - шартномалар тузишдан электрон бизнесгача.

Бугунги тез ўзгарувчан бизнес муҳитида ташкилотнинг бир қисми бўлган ҳар бир киши стратегик фикрлашни билиши керак. Стратегик фикрлаш жамоа сифатида ҳам, индивидуал равишда ҳам амалга оширилганда самарали бўлиши мумкин. Гуруҳларда сиз ҳар хил турдаги масалалар бўйича бошқа одамларнинг нуқтаи назарини ўрганишингиз мумкин - бугунги қийин бизнес ландшафтида муҳим ва ҳал қилувчи фойда.

Мисол учун, ташкилотингизнинг ҳар бир аъзоси компания қандай ишлаши ҳақида ўзига хос, индивидуал ва ўзига хос нуқтаи назарга эга. Компаниянинг турли қисмларидаги одамлар билан қандай муносабатда бўлишлари ҳақида саволлар бериш ва баҳолаш орқали сиз ҳаракатларингиз уларга ва уларнинг ишига қандай таъсир қилиши мумкинлигини яхшироқ тушунасиз. Бошқа жамоа аъзолари билан ҳамкорлик қилиш орқали сиз кичик туюлган қарорларнинг мураккаб оқибатлари ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўласиз. Айнан мана шу тушунчалар сизга янада стратегик ва пухтароқ танлов қилишга ёрдам беради.

Бизнес стратегиясининг турлари. Бизнесни режалаштиришда 4 та асосий бизнес стратегиясини баҳам кўриш одатий ҳолдир. қуйида улар ҳақида гаплашамиз.

1. Концентрланган ўсиш стратегияси. Концентрланган ўсиш стратегияси компания маҳсулотларига, уни такомиллаштиришга қаратилган. Ушбу стратегия бозорга таклиф қилинадиган товарлар ва хизматларни ривожлантиришга эътибор қаратишни тавсия қилади. Ушбу стратегияга мувофиқ компания бир неча йўналишда ишлаши керак: ички қоидаларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқаришни такомиллаштириш (харажатларни ва операцион йўқотишларни камайтириш). Рақобатчиларни билиш ва вақти-вақти билан рақобатбардош разведка ўтказиш ҳам фойдалидир.

2. Интеграциялашган ўсиш стратегияси. Ушбу стратегия компаниянинг ташқи муҳитда ривожланишига асосланади: янги савдо офисларини очиш, янги бозорларга чиқиш, рақобатдош компанияларни “сингдириш” ва бошқалар. Интеграциялашган ўсиш стратегиясининг яхши намунаси Инстаграмни Фаcебоок томонидан эгаллаб олиниши бўлиши мумкин, у дарҳол пул ишлаш мумкин бўлган қўшимча “янги” аудиторияга кириш ҳуқуқига эга бўлади (бу орқали пул ишлашни бошланг).

3. Диверсификацияланган ўсиш стратегияси. Бизнес ташкилоти учун диверсификацияланган стратегия хавфларни камайтиришни ўз ичига олади. Яъни, қоида тариқасида, бу компания томонидан бир вақтнинг ўзида бир нечта йўналишларни ишлаб чиқишда ифодаланади, уларнинг ҳар бири бошқалар билан мустаҳкам боғлиқ бўлмаслиги мумкин. Турли хил ўсиш стратегиясининг яхши намунаси Яндех бўлиб, унинг маҳсулот қаторига қуйидагилар киради: ўз браузери ва қидируви, реклама тармоғи, такси, озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш, тўлов тизими ва бошқалар. Маҳсулотларнинг ҳар бири хавфларни диверсификация қилади ва компанияга рақобатчилар йўқотишларга дучор бўлган пайтда ҳам ривожланиш имконини беради.

4. Қисқартириш стратегияси. Аммо сизнинг компаниянгиз фойдасиз ишлаётганини ва барча харажатларни қоплайдиган фойда миқдорини келтирмаслигини тушунсангиз нима бўлади? Бундай ҳолда, захираларни қисқартириш ва оптималлаштириш стратегияси ёрдам беради. Ушбу стратегия контекстида фойдага тўғридан-тўғри таъсир қилмайдиган барча нарсалар қисқартирилиши мумкин (самарасиз ходимлар; ташкилотнинг фойдасиз фаолияти; назоратдан ташқарида бўлган ва қабул қилиб бўлмайдиган даражада катта бюджетни истеъмол қиладиган реклама каналлари ва бошқалар). Қисқартириш қийин, лекин кўпинча бу оғриқли қадам сизга “бўрон” дан омон қолиш ва компанияни оптималлаштириш имконини беради, бу эса уни янада кучлироқ ва янги қийинчиликларга тайёрлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Суюнов Д.Х., Холбаев Б.А. Лойиҳа бошқаруви: услуб ва стандартлар. Ўқув қўлланма. 2021. – 208 б.

2. Harold Kerzner PMI. Project ManageMent. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada, 2017, p. 840

3. Joseph W. Weiss, Robert K. Wysocki, «Пять стадий управления проектом. Практическое руко-водство по планированию и реализации» -http://financepro.ru

4. Rohrbeck R. Corporate Foresight. Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm // Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2011. – 220

5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management (ENGLISH) Seventh edition

6. Harvard Business Review Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects (HBR Handbooks) Paperback – October 19, 2021.

7. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник. - М.:КНОРУС, 2006. - 768 с.

8. Просницкий А. Самоучитель “Управление проектами в Microsoft Project Server 2010”. Киев, Казань, Красноярск, Рига, Санкт-Петербург, Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, 2011. 249 с.